| Proyecto | Tasky |
| --- | --- |
| Versión | 0.1.1 |
| Fecha | 13 de marzo de 2026 |
| Responsable | Esparza Cortes Cristian Adrián (PM) |
| Aprobado por |  |
| Organización/Cliente |  |
| Equipo | Esparza Cortes Cristian Adrián, Esparza Cortes Diego Ricardo, Carrillo Aguirre Gerardo Alejandro, Miranda Viramontes Luis, Rivas Arellano Cesar, Torres Trujillo Luis Octavio |

AFTERSOFT S.A DE C.V

Historial de Cambios

| Fecha | Versión | Cambio Principal |
| --- | --- | --- |
| 10/03/2026 | 0.1.0 | Versión inicial del Plan de Proyecto con asignación de roles |
| 13/03/2026 | 0.1.1 | Modificación a Roles y se adjunta nombre de empresa |

1. RESUMEN EJECUTIVO

Desarrollar una plataforma web de gestión de proyectos similar a Jira, que permita a los equipos de software organizar, seguir y reportar el avance de sus actividades de manera eficiente. El sistema centralizará la información para reducir tiempos de seguimiento en un 40% (RN01), automatizará reportes para reducir tiempos en un 50% (RN02) y disminuirá errores de coordinación en un 30% (RN03).

Problema u Oportunidad

Las organizaciones actuales sufren por la dispersión de información en múltiples herramientas, la generación manual de reportes y la falta de trazabilidad en los flujos de trabajo, lo que impacta la productividad y la calidad del software entregado.

Solución Propuesta

Una aplicación web centralizada que incluya:

- Tableros Kanban y gestión de Sprints.

- Gestión de Epics, Historias de Usuario y Tareas.

- Roles diferenciados (PM, STK, WT-DEV- (Scrum Master), IVV- (SCRUM Tech Lead, SUP).

- Reportes automáticos (Gantt, Velocity, Carga de Trabajo).

- Trazabilidad completa de bugs y cambios.

Alcance y Entregables Principales

- Módulo de Seguridad: Autenticación, roles y auditoría (CU01, EP02).

- Módulo de Gestión: Tableros, workflows y backlogs (CU02, CU03, CU07, EP01, EP03).

- Módulo de Calidad: Gestión de bugs y pruebas (CU06).

- Módulo de Reportes: Métricas y dashboards para PM (CU04, EP04).

- Documentación: Manuales de usuario, técnico y cierre según ISO/IEC 29110.

Calendario de Alto Nivel

- Duración Total: 4 semanas.

- Sprints: 4 iteraciones de 1 semana cada una.

- Metodología: Híbrido (Scrum + TSP + Design Thinking) alineado a ISO/IEC 29110 Perfil Básico.

Costos Estimados

- Licencias: $0 USD (Open Source: .NET, SQL Server Express, Git).

- Recursos: 6 desarrolladores × 8 semanas = 384 horas totales.

- Infraestructura: Equipos personales y conexión a internet.

Riesgos Críticos

- Alcance excesivo para 4 semanas (Nivel: Alto).

- Complejidad técnica en reportes automáticos (Nivel: Medio).

- Curva de aprendizaje de herramientas nuevas (Nivel: Bajo).

Criterios de Éxito

✓ Cumplimiento de RN01, RN02 y RN03 (validados post-implementación).
✓ 100% de Epicas (EP01-EP04) implementadas.
✓ 0 bugs críticos en la versión 1.0.
✓ Documentación completa según estándar

2. CONTEXTO, PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN

Contexto Institucional

El desarrollo de software requiere herramientas robustas para gestionar la complejidad. Existencia de múltiples soluciones en el mercado (Jira, Trello), pero la necesidad de una solución adaptada a los procesos específicos de la organización y los requerimientos de negocio (RN01-RN03) justifica el desarrollo propio.

Necesidad que Origina el Proyecto

- RN01: Centralizar información para disminuir tiempo de seguimiento en 40%.

- RN02: Automatizar reportes para reducir tiempo de generación en 50%.

- RN03: Estandarizar comunicación para disminuir errores en 30%.

Justificación Técnica y de Negocio

Negocio: La eficiencia en la gestión de proyectos impacta directamente en el time-to-market y la calidad del producto final. Técnica: Se utiliza un enfoque híbrido:

- Design Thinking: Para asegurar que la herramienta resuelva los dolores reales de los usuarios (CU01-CU07).

- Scrum: Para entregar valor incrementalmente en 4 sprints.

- TSP: Para garantizar disciplina en la estimación, calidad y métricas del equipo de desarrollo.

Valor Esperado

- Plataforma propietaria adaptable a necesidades específicas.

- Mejora en la visibilidad del estado de los proyectos.

- Reducción de carga administrativa para Project Managers y Desarrolladores.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de proyectos ágiles (tipo Jira) en 4 semanas que permita centralizar información, automatizar reportes y mejorar la coordinación del equipo, cumpliendo con los RN01, RN02 y RN03,

3.2 Objetivos Específicos

- Implementar núcleo de seguridad y usuarios (CU01, EP02) en el Sprint 1.

- Desarrollar gestión de tickets y tableros (CU02, CU03, CU07, EP01, EP03) en el Sprint 2.

- Implementar flujo de calidad y bugs (CU05, CU06) en el Sprint 3.

- Desarrollar módulo de reportes y métricas (CU04, EP04) en el Sprint 4.

3.3 Indicadores y Metas

| Indicador | Meta | Criterio de Logro | Método de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de Scope | 100% | Todas las EP implementadas | Revisión Sprint 4 |
| Calidad de Código | 0 Bugs Críticos | Sin fallos bloqueantes | Pruebas de Aceptación |
| Productividad | 88 Puntos Historia | Total backlog completado | Tablero Scrum |
| Satisfacción Usuario | ≥4/5 | Usuarios felices con la herramienta | Encuesta Post-Release |

4. ALCANCE DEL PROYECTO

4.1 Alcance Incluido

- Gestión de Identidades (CU01): Login, roles, auditoría, bloqueos.

- Configuración de Workflows (CU02): Estados personalizados, permisos, campos.

- Gestión de Backlog (CU03): Epics, Historias, Priorización (Drag & Drop).

- Seguimiento (CU04): Hitos, Reportes (Gantt, Velocity), Riesgos.

- Calidad (CU05, CU06): Revisión técnica, gestión de bugs, pruebas.

- Desarrollo (CU07): Asignación de tareas, registro de tiempo, codificación.

- Tecnología: .NET 8, SQL Server, Web API, Frontend Responsive.

4.2 Fuera de Alcance

- Aplicación móvil nativa (iOS/Android).

- Integración con herramientas externas (GitHub, Jira externo, Slack).

- Inteligencia Artificial para predicción de tiempos.

- Multi-idioma (Solo Español).

- Alta disponibilidad empresarial (99.99%).

4.3 Supuestos y Restricciones

- Tiempo: 4 semanas exactas (4 sprints de 1 semana).

- Costo: Sin presupuesto para licencias o nube paga.

- Recursos: 6 integrantes disponibles full-time (30h/semana c/u).

- Tecnología: Stack Microsoft (.NET) y SQL Server.

- Normatividad: Cumplimiento ISO/IEC 29110 Perfil Básico.

4.4 Entregables y Criterios de Aceptación

| Entregable | Criterio de Aceptación | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Autenticación | Login seguro, roles funcionales | Diego (Tech Lead) | 1 |
| Tablero Kanban | Mover tickets, estados configurables | Equipo | 2 |
| Gestión de Bugs | Reportar y vincular bugs a HU | Cesar (QA) | 3 |
| Reportes Automáticos | Gantt y Velocity generados | Cristian (PM) | 4 |
| Documentación | Manuales completos y código limpio | Luis O. (Config) | 4 |

5. ENFOQUE METODOLÓGICO Y GOBERNANZA DEL HÍBRIDO

5.1 Principios de Integración

- Design Thinking: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test (Centrado en CU01-CU07).

- Scrum: Sprints de 2 semanas, Daily, Review, Retro.

- TSP: Roles definidos, medición de tiempo y defectos, revisiones formales.

- ISO/IEC 29110: Procesos PM (Gestión) y SR (Realización) documentados.

5.2 Fases y Puntos de Control

- Inicio (Semana 0): Definición de roles TSP, Backlog inicial, Arquitectura.

- Construcción (Sprints 1-4): Desarrollo iterativo, revisiones de código, pruebas.

- Cierre (Semana 5): Despliegue, capacitación, lecciones aprendidas.

6. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO, ROLES Y RESPONSABILIDADES

6.1 Roles del Proyecto (Híbridos)

| Rol | Responsable | Funciones Principales |
| --- | --- | --- |
| PJM - (SCRUM TSP) | Esparza Cortes Cristian Adrian | - Planificación y control del proyecto. - Reportes a stakeholders. - Desarrollo de funcionalidades. |
| STK-(Scrum PO) | Miranda Viramontes Luis | - Gestión del Backlog. - Priorización por valor (RN01-RN03). - Validación de criterios de aceptación. - Desarrollo de funcionalidades. |
| WT-DEV- (Scrum Master) | Carrillo Aguirre Gerardo Alejandro | - Facilitación de ceremonias. - Eliminación de impedimentos. - Desarrollo de funcionalidades. |
| IVV- (SCRUM Tech Lead) | Esparza Cortes Diego Ricardo | - Arquitectura y estándares de código. - Revisiones técnicas (Code Review). - Resolución de problemas técnicos. - Desarrollo de módulos críticos. |
| STK | Julieta Rodriguez Ruiz | Cliente |
| SUP | NEXT.JS POSTGRESQL | Tecnologías- Herramientas |
| QA / Calidad (TSP) | Rivas Arellano Cesar | - Plan de pruebas. - Ejecución de pruebas y reporte de bugs. - Desarrollo de funcionalidades. |
| Configuración (TSP) | Torres Trujillo Luis Octavio | - Control de versiones (Git). - Despliegue y ambientes. - Desarrollo de funcionalidades. |

6.2 Matriz RACI

| Actividad/Entregable | Sponsor | PO (Luis M.) | SM (Gerardo) | PM (Cristian) | Tech Lead (Diego) | Equipo (Cesar, Luis O.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos (SRS) | A | R | C | C | C | I |
| Arquitectura (SDS) | I | C | I | A | R | C |
| Código Fuente | I | I | I | A | R | R |
| Pruebas | I | C | I | C | C | R (Cesar) |
| Reportes de Avance | R | C | C | R | I | I |
| Despliegue | I | C | I | A | C | R (Luis O.) |

(A=Obligado, R=Responsable, C=Consultado, I=Informado)

7. ALINEACIÓN A ISO/IEC 29110 (PERFIL BÁSICO)

7.1 Cobertura PM (Gestión del Proyecto)

- Planeación: Secciones 1, 3, 4, 10, 18 de este plan.

- Monitoreo y Control: Informes de avance semanales (Sección 17).

- Gestión de Riesgos: Registro de riesgos (Sección 16).

- Cierre: Acta de aceptación y lecciones aprendidas (Sección 20).

7.2 Cobertura SR (Realización de Software)

- Requisitos: Especificación basada en RN, CU y EP (Sección 12).

- Diseño: Arquitectura y diagramas UML (Sección 13).

- Construcción: Código fuente en repositorio Git (Sección 14).

- Pruebas: Plan de pruebas y reporte de bugs (Sección 15).

- Entrega: Manual de usuario e instalación (Sección 19).

8. PLAN DE DESIGN THINKING (DESCUBRIMIENTO Y VALIDACIÓN)

8.1 Alcance de Investigación

- Personas: Administrador (CU01), PM (CU04), Dev (CU07), Tester (CU06).

- Journey: Flujo desde la creación de una HU hasta su despliegue.

- Puntos de Dolor: Reportes manuales, falta de trazabilidad, comunicación dispersa.

8.2 Técnicas y Evidencia

- Entrevistas: A representantes de cada rol (CU).

- Prototipado: Wireframes de tableros y reportes.

- Pruebas de Usabilidad: Validación de flujos en cada Sprint Review.

8.3 Artefactos de Salida

- Mapas de empatía por rol.

- Problem Statement: "Los equipos pierden 40% del tiempo en seguimiento manual".

- Backlog inicial priorizado (EP01-EP04).

9. PLAN SCRUM (GESTIÓN DEL PRODUCTO Y EJECUCIÓN ITERATIVA)

9.1 Backlogs y Definiciones

- Product Backlog: Basado en EP01-EP04 y CU01-CU07.

- Sprint Backlog: Tareas técnicas definidas en Planning.

- DoR (Definition of Ready): HU clara, criterios de aceptación definidos.

- DoD (Definition of Done): Código revisado, pruebas passing, documentado.

9.2 Cadencia y Eventos

- Sprints: 4 semanas (1 semana c/u).

- Daily: 15 min (martes y jueves).

- Planning: 2 horas (Inicio de Sprint).

- Review: 1 hora (Fin de Sprint).

- Retro: 1 hora (Fin de Sprint).

9.3 Transparencia y Reportes

- Tablero: Kanban digital (To Do, In Progress, Review, Done).

- Métricas: Burn-down chart de Sprint.

- Incremento: Funcionalidad ejecutable al final de cada semana.

10. PLAN TSP (ESTIMACIÓN, MEDICIÓN, CALIDAD Y CONTROL)

10.1 Método de Estimación y Capacidad

- Unidad: Puntos de Historia (Escala Fibonacci).

- Total Proyecto: 88 Puntos.

- Capacidad: 180 horas por Sprint (6 personas × 30 horas).

- Conversión: 1 Punto ≈ 4 Horas.

10.2 Plan de Medición (Métricas Mínimas)

- Esfuerzo: Plan vs Real (Horas).

- Defectos: Inyección y Remoción por fase.

- Productividad: Puntos completados por Sprint.

- Calidad: Densidad de defectos.

10.3 Revisiones e Inspecciones

- Revisión de Código: Obligatoria antes de merge (Responsable: Diego).

- Checklists: Requisitos, Diseño, Código, Pruebas.

11. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

11.1 Control de Versiones

- Repositorio: GitHub/GitLab.

- Ramas: main (producción), develop (integración), feature/sprint-X.

- Tags: v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0, v1.0.0.

- Responsable: Torres Trujillo Luis Octavio.

11.2 Gestión de Cambios

- Solicitud: Issue en repositorio.

- Análisis: Impacto en tiempo y alcance (PM + PO).

- Aprobación: Sponsor/Cliente para cambios críticos.

12. GESTIÓN DE REQUISITOS Y TRAZABILIDAD

12.1 Estrategia

- Levantamiento mediante Design Thinking.

- Formalización en Historias de Usuario.

12.2 Matriz de Trazabilidad

- RN → CU → EP → HU → Código → Prueba.

- Ejemplo: RN01 → CU04 → EP04 → HU08 (Gantt) → Prueba CT04.

12.3 Criterios de Aceptación

- Definidos por cada HU en el Backlog.

- Validados por el PO (Luis Miranda).

13. ARQUITECTURA Y DISEÑO (SDS)

13.1 Decisiones de Arquitectura

- Patrón: MVC + Repository.

- Backend: NEXT.JS

- Frontend: NEXT.JS

- BD: PostgreSQL

- Auth: JWT Tokens.

13.2 Modelado

- Entidades: Usuario, Proyecto, Ticket, Epic, Sprint, Bug.

- Diagramas: Clases, Contexto, Secuencia (Responsable: Diego).

13.3 Requisitos No Funcionales

- Seguridad: Encriptación BCrypt, HTTPS.

- Rendimiento: Respuesta < 2 segundos.

- Usabilidad: Interfaz intuitiva tipo Jira.

14. DESARROLLO E INTEGRACIÓN

14.1 Estándares de Codificación

- Lenguaje: C# 12.

- Convenciones: PascalCase (clases), camelCase (variables).

- Comentarios: XML en métodos públicos.

14.2 Estrategia de Integración

- CI: Build automático en push a develop.

- Ambientes: Local (Dev), Servidor Pruebas (QA), Localhost (Prod Demo).

15. PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

15.1 Estrategia de Pruebas

- Unitarias: xUnit (Min 80% cobertura).

- Integración: APIs y BD.

- Sistema: Flujos completos (E2E).

- Aceptación: Validación por PO.

15.2 Gestión de Defectos

- Severidad: Crítico, Alto, Medio, Bajo.

- Ciclo: Reporte (Cesar) → Asignación → Corrección → Re-prueba.

16. GESTIÓN DE RIESGOS

16.1 Registro y Evaluación

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Alcance excesivo para 4 semanas | Alta | Alto | Mitigar (Priorizar Backlog) | Cristian (PM) |
| R02 | Bugs críticos en producción | Media | Alto | Transferir (Pruebas exhaustivas) | Cesar (QA) |
| R03 | Cambios de requisitos | Alta | Medio | Mitigar (Congelar por Sprint) | Luis (PO) |
| R04 | Errores de coordinación (RN03) | Alta | Alto | Mitigar (Daily + Tablero) | Gerardo (SM) |

16.2 Respuestas

- Mitigar: Acciones proactivas para reducir probabilidad/impacto.

- Aceptar: Monitorear sin acción inmediata (riesgos bajos).

17. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

17.1 Stakeholders

- Sponsor: Reporte Ejecutivo Semanal.

- Equipo: Daily, Tablero, Retro.

- Usuarios Finales: Demo al final de cada Sprint.

17.2 Canales

- Reuniones: Presenciales/Virtuales según agenda.

- Documentación: Carpetas compartidas (ISO 29110).

- Mensajería: Grupo de equipo para incidencias rápidas.

18. RECURSOS Y COSTOS

18.1 Capacidad del Equipo

- Total: 720 horas (6 personas × 120 horas c/u).

- Distribución: 30 horas semanales por persona.

18.2 Herramientas

- IDE: Visual Studio 2022 Community.

- BD: SQL Server Express.

- Control: Git.

- Costo Total: $0 USD (Licencias Gratuitas).

19. DESPLIEGUE, ENTREGA Y TRANSICIÓN

19.1 Estrategia de Release

- v0.1.0: Sprint 1 (Auth).

- v0.2.0: Sprint 2 (Tableros).

- v0.3.0: Sprint 3 (Bugs/Flujo).

- v1.0.0: Sprint 4 (Reportes/Release).

19.2 Documentación y Capacitación

- Manuales: Usuario y Técnico.

- Capacitación: Sesión de 2 horas con usuarios clave.

Este punto lo lleno con las necesidades esperadas

20. CIERRE Y LECCIONES APRENDIDAS

20.1 Acta de Aceptación

- Firmada por PO y Sponsor al cumplir criterios de RN01-RN03.

20.2 Retrospectiva Final

- Qué funcionó: Daily puntuales, Code Reviews. (Lo esperado)

- Qué mejorar: Estimación de tareas, automatización de pruebas. (Lo esperado)

- Acciones: Documentar durante el desarrollo, no al final. (Obligatorio)

20.3 Archivo Final

- Código fuente, BD, Documentación ISO, Plan de Proyecto.